ПРОГРАМ УПРАВЉАЊА ВОДАМА У 2014. ГОДИНИ

У 2014. години изводиће се радови на изградњи и реконструкцији водних објеката за снабдевање водом за пиће и санитарно – хигијенске потребе, постројења за припрему воде за пиће, магистралних цевовода и резервоара са уређајима који им припадају, изградњи и реконструкцији водних објеката за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода и заштиту вода, изградњи, реконструкцији и санацији регулационих и заштитних водних објеката, одржавању водотока, одржавању водних објеката за одводњавање у јавној својини, изградњи водних објеката за заштиту од ерозије и бујица, као и заштитни радови на спречавању и отклањању штетног дејства ерозије и бујица.

Такође, у 2014. години изводиће се радови на спровођењу одбране од поплава од спољних и унутрашњих вода и загушења ледом, испитивању квалитета вода, отклањању хаваријских загађења, истражни радови на извориштима и на заштити изворишта за снабдевање водом, као и послови на изради студија, пројеката и планских докумената и послови који произлазе из међународне сарадње.

Сва средства Буџетског фонда за воде Републике Србије (у даљем тексту: Буџетски фонд за воде) утврђена овим програмом распоређују се по равномерној динамици.

Врста послова од општег интереса, укупан износ средстава Буџетског фонда за воде у 2014. години, износ средстава за финансирање нових пројеката, односно послова, као и износ пренетих обавеза за извршене послове из 2013. годинe дати су у следећој табели:

| Редни број | Послови | Износ средстава Буџетског фонда за воде (динара) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | укупно за 2014. годину | за финансирање нових послова | за финансирање неизмирених обавеза |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Изградња вишенаменских брана са акумулацијама | 400.000.000 | 400.000.000 | 0 |
| 2. | Уређење и коришћење вода | 220.237.717 | 206.728.705 | 13.509.012 |
| 3. | Заштита вода од загађивања | 84.611.125 | 84. 611.125 | 0 |
| 4. | Уређење водотока и заштита од штетног дејства вода | 1.995.518.494 | 1.892.727.859 | 102.790.635 |
| 5. | Студије, планска документа и пројекти | 110.332.664 | 62.581.966 | 47.750.698 |
| 6. | Међународна сарадња | 101.654.000 | 95.435.520 | 6.218.480 |
| УКУПНО: |  | 2.912.354.000 | 2.742.085.175 | 170.268.825 |

Расподела средстава по врстама послова, укључујући и пренете обавезе за извршене послове из 2013. годинe, вршиће се на следећи начин:

1. Изградња вишенаменских брана са акумулацијама

| Послови | укупна вредност пројекта (динара) | година почетка финансирања пројекта | вредност неизмирених обавеза за период од почетка до краја изградње објекта (динара) | проценат физичке и финансијске реализације пројекта закључно са 2013. годином | Износ средстава Буџетског фонда за воде (динара) |  |  | планирани рок завршетка пројекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| Изградња вишенаменских брана са акумулацијама |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – „Ариље” – профил Сврачково” | 7.366.265.000 | 2010 | 6.636.149.715 | 9,91% | 200.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 | 2018 |
| – „Ровни” | 8.215.337.000 | 1992 | 869.712.977 | 89.41% | 200.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 | 2017 |
| Укупно: |  |  |  |  | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 |  |

У 2014. години изводиће се радови на изградњи:

1) бране са акумулацијом „Ариље” – профил „Сврачково” која је, поред приоритетне намене за снабдевање водом за пиће и санитарно – хигијенске потребе становништва и индустрије у општинама Ариље, Пожега, Лучани, Горњи Милановац и граду Чачку, предвиђена и за производњу електричне енергије, оплемењивање малих вода обезбеђењем минималног одрживог протока, побољшање квалитета вода, контролу наноса и ублажавање поплавних таласа. У 2014. години су планирани радови, односно послови на изградњи шахтног прелива и опточног тунела, наставку поступка експропријације земљишта за потребе изградње бране са акумулацијом „Ариље” на профилу „Сврачково” и радови на текућем одржавању линијских објеката (приступни пут и далековод);

2) бране са акумулацијом „Ровни”, чија је намена снабдевање водом за пиће и санитарно – хигијенске потребе становништва и индустрије у општинама Мионица, Лајковац, Лазаревац, Уб и граду Ваљево, обезбеђење минималног одрживог протока у маловођу, побољшање квалитета вода, одбрана од поплава, обезбеђење потребних количина воде за потребе Јавног предузећа „Електропривреда Србије” и др. У 2014. години су планирани радови, односно послови на санитарној заштити у сливу акумулације, монтажи хидромашинске опреме, дугорочној заштити цркве „Грачаница” у селу Тубравићу од утицаја пуњења и пражњења акумулације, завршетку поступка експропријације земљишта за потребе изградње бране са акумулацијом „Ровни”, Ваљево, вршењу техничког прегледа објекта од стране Комисије за технички преглед и др.

У 2014. години из средстава обезбеђених на економској класификацији 511 – Зграде и грађевински објекти у износу од 353.000.000 динара финансираће се извођење радова на изградњи вишенаменске бране са акумулацијом „Ариље” – профил „Сврачково” и „Ровни”, вршење стручног и пројектантског надзора, као и вршење инвеститорских послова код изградње тих водних објеката, а из средстава обезбеђених на економској класификацији 541 – Земљиште финансираће се исплата накнада за експроприсано земљиште за потребе изградње предње наведених брана са акумулацијама.

Учешће средстава Буџетског фонда за воде у финансирању изградње вишенаменских брана са акумулацијама „Ровни” је 100%, а у финансирању изградње вишенаменске бране са акумулацијом „Ариље” – профил „Сврачково” је 91,05%.

За финансирање изградње вишенаменских брана са акумулацијама планирано је 400.000.000 динара.

2. Уређење и коришћење вода

| Послови | Износ средстава Буџетског фонда за воде (динара) |
| --- | --- |
| Уређење и коришћење вода | 220.237.717 |

У 2014. години изводиће се радови на изградњи водних објеката за снабдевање водом насеља Суботица и Роанда регионалног система Деспотовац – Свилајнац. Укупна вредност пројекта, година почетка финансирања пројекта, вредност неизмирених обавеза, проценат физичке и финансијске реализације пројекта закључно са 2013. годином, износ средстава Буџетског фонда за воде за 2014. и 2015. годину, као и планирани рок завршетка пројекта дати су у следећој табели:

| Пројекат | укупна вредност пројекта (динара) | година почетка финансирања | вредност неизмирених обавеза (динара) | проценат физичке и финансијске реализације пројекта закључно са 2013. годином | Износ средстава Буџетског фонда за воде (динара) |  | планирани рок завршетка пројекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 |  |
| Изградња водних објеката за снабдевање водом насеља Суботица и Роанда регионалног система Деспотовац – Свилајнац | 112.100.000 | 2012 | 38.000.000 | 66,10% | 20.000.000 | 18.000.000 | 2015 |
| Укупно: |  |  |  |  | 20.000.000 | 18.000.000 |  |

Осим радова на изградњи предње наведеног капиталног пројекта у 2014. години изводиће се радови на изградњи и реконструкцији водних објеката за снабдевање водом за пиће и санитарно – хигијенске потребе, постројења за припрему воде за пиће, магистралних цевовода и резервоара са уређајима који им припадају следећих регионалних система за снабдевање водом:

1) Горње-јужноморавски регионални систем водоснабдевања: Пчињски подсистем: општина Бујановац и град Врање са акумулације „Првонек”; општине Бујановац, Прешево, Трговиште са акумулације на реци Пчињи, Подсистем Власинско језеро: општине Владичин Хан, Сурдулица, Босилеград;

2) Доње-јужноморавски регионални систем водоснабдевања: Власински подсистем: општине Власотинце, Бабушница, Црна Трава; Јабланички подсистем: град Лесковац „Барје”, општине Дољевац и Бојник „Брестовац”; Лебане и Медвеђа „Кључ”, Топлички подсистем: део града Ниша, општине Дољевац, Мерошина, Житорађа, Прокупље, Блаце и Куршумлија „Селова”; Нишавски подсистем: град Ниш, општине Гаџин Хан, Мерошина, Бела Паланка, Пирот, Димитровград, акумулација „Завој” подземне воде „Медијана”; Моравички подсистем: општине Соко Бања, Алексинац, Ражањ акумулација „Бован”;

3) Западноморавско-рзавски регионални систем водоснабдевања: Подсистем „Увац”: општине Нова Варош, Прибој, Пријепоље, Сјеница: акумулација „Сјеница” и акумулација „Увац”; Подсистем „Врутци”: град Ужице, општине Чајетина, Бајина Башта, акумулација „Врутци” и акумулација „Златибор”; Подсистем „Рзав”: прва фаза „Ариље”, општине Пожега, Лучани и Горњи Милановац, град Чачак акумулација „Ариље”, друга фаза: општине Косјерић, Лајковац, Љиг, Уб, град Београд, акумулација „Роге” и акумулација „Орловача”;

4) Ибарско-шумадијски регионални систем водоснабдевања: градови Краљево, Крагујевац, општине Врњачка Бања, Трстеник, Кнић, Баточина, Рача, Топола, Аранђеловац, акумулација „Гружа”, акумулација „Лопатница”, општине Рашка и Тутин, град Нови Пазар;

5) Расинско-поморавски регионални систем водоснабдевања: општине Крушевац, Александровац, Варварин, Ћићевац, Параћин, Ћуприја, део општине Ражањ, град Јагодина акумулација „Ћелије”, општине Деспотовац, Свилајнац, река Црница, река Ресава;

6) Тимочки регионални систем водоснабдевања: град Зајечар, општине Бор, Бољевац, Неготин и Књажевац, акумулација „Грлиште” и акумулација „Боговина”;

7) Млавско-моравски регионални систем водоснабдевања: општине Петровац на Млави, Мало Црниће, Жабари, Велика Плана, Смедеревска Паланка, Велико Градиште, Голубац, Кучево и Мајданпек, градови Пожаревац и Смедерево подземне воде „Годомин”, подземне воде „Шалинац”, подземне воде „Петка”, акумулација реке Млава и акумулација реке Пек;

8) Колубарски регионални систем водоснабдевања: град Ваљево, општине Мионица, Лајковац, Лазаревац, Уб акумулација „Ровни”, (друга фаза: акумулације „Увац – Рзав”);

9) Савско-београдски регионални систем водоснабдевања: град Београд (градске општине Чукарица, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски венац, Стари град, Вождовац, Врачар, Земун, Звездара, Барајево, Гроцка, Младеновац, Обреновац, Сопот и Сурчин), подземне воде Саве, речне воде Саве, речне воде Дунава, подземне воде и речне воде Дрине, подземне воде „Шалинац – Годомин” и речне воде „Увац – Рзав”;

10) Мачвански регионални систем водоснабдевања: град Шабац, општине Богатић, Лозница, Мали Зворник, Осечина, Љубовија, Владимирци, Коцељева, подземне воде „Бадовинци – Дрина”, подземне воде „Јарак – Сава”, акумулација реке Љубовиђа.

У 2014. години изводиће се и радови на изградњи и реконструкцији водних објеката из става 2. овог одељка за потребе снабдевања водом насеља која се не могу укључити у регионалне системе водоснабдевања, и то насеља у општинама Ивањица, Бајина Башта, Деспотовац, Крупањ, Свилајнац, Рековац, Брус, Сврљиг, Кладово, Жагубица, Доњи Милановац, Књажевац и Љубовија.

Такође, у 2014. години изводиће се истражни радови на изворишту, као и радови на заштити изворишта за снабдевање водом.

Учешће средстава Буџетског фонда за воде у финансирању послова уређења и коришћења вода је, и то:

1) 80% за радове на изградњи, односно реконструкцији водних објеката из ст. 1–3. овог одељка, ради чије изградње, односно реконструкције су већ била удружена средства Буџетског фонда за воде и инвеститора тих радова у односу 80:20% и изабран извођач радова, а за радове на изградњи и реконструкцију осталих водних објеката из ст. 2. и 3. овог одељка 50%;

2) 50% за истражне радове на изворишту, као и радове на заштити изворишта за снабдевање водом.

За финансирање изградње и реконструкције водних објеката и радова из ст. 1–4. овог одељка, као и за реализацију пренетих обавеза по том основу из 2013. године, планирано је укупно 220.237.717 динара.

3. Заштита вода од загађивања

| Послови | Износ средстава Буџетског фонда за воде (динара) |
| --- | --- |
| 3.1. Изградња и реконструкција водних објеката за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода и заштиту вода | 78.611.125 |
| 3.2. Спровођење мера при хаваријским загађењима | 5.700.000 |
| 3.3. Контрола квалитета вода | 300.000 |
| Укупно: | 84.611.125 |

У 2014. години изводиће се радови на изградњи главног колектора за насеља Грабовац, Дубље и Црквенац – Свилајнац. Укупна вредност пројекта, година почетка финансирања пројекта, вредност неизмирених обавеза, проценат физичке и финансијске реализације пројекта закључно са 2013. годином, износ средстава Буџетског фонда за воде за 2014. и 2015. годину, као и планирани рок завршетка пројекта дати су у следећој табели:

| Пројекат | укупна вредност пројекта (динара) | година почетка финансирања | вредност неизмирених обавеза (динара) | проценат физичке и финансијске реализације пројекта закључно са 2012. годином | Износ средстава Буџетског фонда за воде (динара) |  | планирани рок завршетка пројекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 |  |
| Изградња главног колектора за насеља Грабовац, Дубље и Црквенац – Свилајнац | 180.713.821,06 | 2011 | 50.000.000 | 72,33% | 25.000.000 | 25.000.000 | 2015 |
| Укупно: |  |  |  |  | 25.000.000 | 25.000.000 |  |

Осим радова на изградњи предње наведеног капиталног пројекта у 2014. години изводиће се радови на изградњи и реконструкцији водних објеката за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода, и то: главних колектора, постројења за пречишћавање отпадних вода и колектора пречишћених вода.

Такође, у 2014. години изводиће се радови на отклањању хаваријских загађења вода и праћењу таласа загађења, контроли квалитета вода у зони изворишта првог ранга, изворских вода и подземних вода, које се користе или су планиране да се користе за снабдевање водом.

Учешће средстава Буџетског фонда за воде у финансирању послова заштите вода од загађивања је, и то:

1) 80% за радове на изградњи, односно реконструкцији водних објеката из ст. 1. и 2. овог одељка, ради чије изградње, односно реконструкције су већ била удружена средства Буџетског фонда за воде и инвеститора тих радова у односу 80:20% и изабран извођач радова, а за радове на изградњи и реконструкцију осталих водних објеката из става 2. овог одељка 50%;

2) 100% за радове на отклањању хаваријског загађења и на контроли квалитета вода.

За финансирање изградње и реконструкције главних колектора, постројења за пречишћавање отпадних вода, колектора пречишћених вода, спровођења мера при хаваријским загађењима и праћењу таласа загађења, контроли квалитета вода планирано је укупно 84.611.125 динара.

4. Уређење водотока и заштита од штетног дејства вода

| Послови |  | Износ средстава Буџетског фонда за воде (динара) |
| --- | --- | --- |
| 4.1. Одржавање водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотока |  | 754.707.998 |
|  | 4.1.1. Редовно одржавање |  |
|  | 4.1.2. Инвестиционо одржавање |  |
| 4.2. Одржавање водних објеката за одводњавање |  | 375.918.210 |
|  | 4.2.1. Редовно одржавање |  |
|  | 4.2.2. Инвестиционо одржавање |  |
| 4.3. Изградња и реконструкција водних објеката за уређење водотока и водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица |  | 98.049.266 |
| 4.4. Санација водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и водних објеката за одводњавање |  | 161.967.321 |
| 4.5. Спровођење одбрана од поплава од спољних и унутрашњих вода и загушења ледом |  | 427.025.550 |
| 4.6. Извођење заштитних радова – биолошки и биотехнички радови |  | 23.993.378 |
| 4.7. Контрола кoличина извађеног песка, шљунка и слично са водног земљишта |  | 3.656.776 |
| 4.8. Вршење стручног надзора над извођењем радова на санацији и одржавању водних објеката и одржавању водотока и над извођењем заштитних биотехничких радова на територији града Београда |  | 2.899.553 |
| 4.9. Пројектно планирање |  | 147.300.442 |
|  | 4.9.1. Пројектна документација – израда пројеката изведеног објекта за водне објекте за заштиту од поплава |  |
|  | 4.9.2. Израда планова управљања ризицима од поплава за водна подручја, оперативних планова за одбрану од поплава за воде II реда, карата угрожености и карата ризика од поплава за поплавна подручја и вођење водних катастара |  |
| Укупно: |  | 1.995.518.494 |

Одржавање водних објеката за уређење водотока, за заштиту од поплава, ерозије и бујица и водних објеката за одводњавање обухвата радове на одржавању водних објеката који су наведени у акту којим се утврђује оперативни план за одбрану од поплава за текућу годину, као и других изграђених водних објеката, у складу са прописаним нормативима за одржавање, а ради постизања њихове функционалне спремности и сигурности.

Одржавање водотока обухвата радове у кориту за велику воду и то на деоницама водотока који су наведени у акту којим се утврђује оперативни план за одбрану од поплава за текућу годину, осталим водама I реда и у зонама ушћа на водама II реда, ради повећања или одржавања потребног капацитета протицајног профила, односно ради побољшања режима течења великих вода.

За редовно одржавање водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава и водних објеката за заштиту од ерозије и бујица и за редовно одржавање водотока у 2014. години, као и за реализацију пренетих обавеза по том основу из 2013. године планирано је 688.258.601 динара.

За инвестиционо одржавање водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава и водних објеката за заштиту од ерозије и бујица у 2014. години, као и за реализацију пренетих обавеза по том основу из 2013. године планирано је 66.449.397 динара.

У 2014. години изводиће се радови на редовном и инвестиционом одржавању водних објеката за одводњавање, ради побољшања услова и ефикасности рада тих објеката, као и послови управљања тим објектима. Приоритет у финансирању имаће радови на одржавању основне каналске мреже за одводњавање у јавној својини, ради повећања укупне дужине канала у функцији, као и радови на одржавању главних црпних станица који су витални делови система за одводњавање.

За редовно одржавање водних објеката за одводњавање у 2014. години као и за реализацију пренетих обавеза по том основу из 2013. године планирано је 362.918.210 динара. За инвестиционо одржавање тих објеката у 2014. години планирано је 13.000.000 динара.

За финансирање изградње нових и реконструкције постојећих водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава и водних објеката за заштиту од ерозије и бујица, ради повећања обима и степена заштите брањених подручја од поплава, као и за реализацију пренетих обавеза по том из 2013. године, планирано је укупно 98.049.266 динара.

За финансирање санације водних објеката који су наведени у акту којим се утврђује оперативни план за одбрану од поплава за текућу годину, и то водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава, водних објеката за заштиту од ерозије и бујица и водних објеката за одводњавање, ради обезбеђивања спремности и функционалне сигурности тих објеката, као и за реализацију пренетих обавеза по том основу из 2013. године планирано је 161.967.321 динара.

Спровођење одбране од поплава од спољних и унутрашњих вода и загушења ледом, обухвата спровођење мера и радова током одбране од поплава, извођење хитних интервентних радова током одбране од поплава и хитних интервентних радова ради отклањања последица поплава по престанку одбране од поплава, као и набавку опреме, алата и материјала потребног за спровођење одбране од поплава.

Укупна средства за одбрану од поплава од спољних и унутрашњих вода и загушења ледом износе 427.025.550 динара, укључујући и пренете обавезе из 2013. године.

Заштитни радови на спречавању и отклањању штетног дејства ерозије и бујица обухватају биолошке и биотехничке радове. Приоритет у финансирању имају заштитни радови којима се спречавају штетна дејства ерозије и бујица на изграђене водне објекте, првенствено бране са акумулацијама.

За извођење заштитних радова у 2014. години планирано је 23.993.378 динара, укључујући и пренете обавезе из 2013. године.

За финансирање радова на утврђивању тачних количина (m3) извађеног песка, шљунка и слично са водног земљишта планирано је 3.656.776 динара, укључујући и пренете обавезе из 2013. године.

За финансирање вршења стручног надзора над извођењем радова на санацији и одржавању водних објеката и одржавању водотока и над извођењем заштитних биотехничких радова на територији града Београда, укључујући и пренете обавезе из 2013. године, планирано је 2.899.553 динара.

За финансирање израде пројеката изведеног објекта за водне објекте за заштиту од поплава за потребе прибављања употребне дозволе, коришћења и одржавања тих објеката, карата угрожености и карата ризика од поплава за поплавна подручја и планова управљања ризицима од поплава за водна подручја за потребе управљања ризиком од поплава, оперативних планова за одбрану од поплава за воде II реда и за вођење водних катастара за потребе обезбеђења података потребних за управљање водама у 2014. години планирано је 147.300.442 динара.

Учешће средстава Буџетског фонда за воде у финансирању послова уређења водотока и заштите од штетног дејства вода је 100%.

5. Студије, планска документа и пројекти

| Послови | Износ средстава Буџетског фонда за воде (динара) |
| --- | --- |
| Студије, планска документа и пројекти | 110.332.664 |

У 2014. години из средстава обезбеђених на економској класификацији 424 – Специјализоване услуге у износу од 31.000.000 динара финансираће се израда планских докумената за управљање водама (Стратегија управљања водама на територији Републике Србије, План заштите вода од загађивања и планови управљања водама), стратешких процена утицаја Стратегија управљања водама на територији Републике Србије и Плана управљања водама за слив реке Дунав на животну средину, просторних планова подручја посебне намене, као и израда студија и пројеката од значаја за област управљања водама.

Из средстава обезбеђених на економској класификацији 511 – Зграде и грађевински објекти у 2014. години у износу од 78.332.664 динара финансираће се израда генералних, идејних и главних пројеката за објекте из области уређења и коришћења вода и заштите вода од загађивања, пројеката хидрогеолошких истраживања изворишта и елабората о зонама санитарне заштите за изворишта за снабдевање водом за пиће, а из средстава обезбеђених на економској класификацији 481 – Дотације невладиним организацијама у износу од 1.000.000 динара финансираће се образовни пројекти, монографије и стручни часописи од значаја за водопривреду, као и конференције и стручна саветовања из области уређења и коришћења вода, заштите вода од загађивања, заштите од штетног дејства вода и др.

Учешће средстава Буџетског фонда за воде у финансирању послова на изради планских докумената за управљање водама, стратешких процена утицаја на животну средину, просторних планова подручја посебне намене, студија и пројеката од значаја за област управљања водама и техничке документације је, и то за:

1) израду планских докумената за управљање водама, стратешких процена утицаја на животну средину, просторних планова подручја посебне намене, елабората о зонама санитарне заштите за изворишта за снабдевање водом за пиће, студија и пројеката од значаја за област управљања водама и техничке документације за водне објекте за наводњавање 100%;

2) израду генералних, идејних и главних пројеката за потребе изградње и реконструкције водних објеката из области снабдевања водом и заштите вода од загађивања на територији јединица локалне самоуправе, ради чије израде су већ била удружена средства Буџетског фонда за воде и инвеститора тих пројеката у односу 80:20% и изабран пружалац услуга, а за израду осталих пројеката из области снабдевања водом и заштите вода од загађивања на територији јединица локалне самоуправе и пројеката хидрогеолошких истраживања изворишта 50% .

За финансирање послова на изради планских докумената за управљање водама, стратешких процена утицаја на животну средину, просторних планова подручја посебне намене, студија и пројеката од значаја за област управљања водама, техничке документације за водне објекте, образовних пројеката, стручних часописа од значаја за водопривреду, конференција и стручних саветовања из области уређења и коришћења вода, заштите вода од загађивања, заштите од штетног дејства вода и др, као и за реализацију пренетих обавеза по том основу из 2013. године, планирано је 110.332.664 динара.

6. Међународна сарадња

| Послови | Износ средстава Буџетског фонда за воде (динара) |
| --- | --- |
| Међународна сарадња | 101.654.000 |

Међународна сарадња у области вода обухвата две основне категорије: билатералну и мултилатералну сарадњу.

У оквиру билатералне сарадње у 2014. години наставиће се досадашња сарадња са Мађарском и Румунијом, укључујући и преговарање о новим споразумима о сарадњи. Планира се и успостављање сарадње са Босном и Херцеговином. Из тог разлога израђена је неопходна документација (техничко/правна) за припрему и закључивање нових споразума о сарадњи са Румунијом, Мађарском и Босном и Херцеговином.

Планирана мултилатерална сарадња реализоваће се кроз активности у оквиру UNECE Конвенције о заштити и употреби прекограничних вода и међународних језера, наставак активног учешћа на: спровођењу Конвенције о сарадњи на заштити и одрживом коришћењу реке Дунава (обавезе у оквиру рада у Међународној комисији за заштиту реке Дунав), реализацији пројекта „Дунавска кутија”, спровођењу Оквирног споразума за слив реке Саве – обавезе у оквиру рада у Међународној комисији за слив реке Саве, реализацији активности у Међународној мрежи организација на сливовима, реализацији регионалних пројеката за прекограничне сливове и пројекту Светске банке – Рехабилитација система за наводњавање и одводњавање WB IDR – пројекта, реализацији других активности међународне сарадње у области вода, као и учешће у припреми и реализацији пројеката финансираних од стране међународне заједнице.

У 2014. години неопходно је наставити процес повезивања мултилатералне и билатералне сарадње у складу са препорукама Европске директиве у области политике вода EU WFD/2000/60/EC, Директиве 2007/60 ЕС о процени и управљању ризицима од поплава и другим директивама Европске уније у области вода.

Средства намењена за међународну сарадњу користиће се за реализацију пројеката потребних за извршавање обавеза у међународној сарадњи, рад у међудржавним комисијама за сарадњу у области вода, за извршавање послова на хидрометријским мерењима и праћењу стања квалитета вода на прекограничним водотоцима, за извршавање послова испитивања и мерења радиоактивности екосистема реке Дунав у оквиру билатералне водопривредне сарадње са суседним државама, за студијско истраживачке радове у области међународне сарадње, за плаћање активности у оквиру Трећег заједничког истраживања реке Дунав и за активности које претходно нису поменуте, а за које налог изда надлежни државни орган.

Послови који произлазе из међународне сарадње, а односе се на спровођење обавеза из мултилатералне и билатералне сарадње финансираће се из средстава обезбеђених на економској класификацији 424 – Специјализоване услуге у износу од 51.000.000 динара. Предметне активности односе се на учешће у раду Међународне комисије за заштиту реке Дунав и њених тела, Међународне комисије за слив реке Саве, активности у оквиру UNECE Конвенције о заштити и употреби прекограничних вода и међународних језера и њених тела, као и припрему студија и анализа потребних за учешће у спровођењу мултилатералне међународне сарадње. Такође, овим средствима су обухваћене и активности на спровођењу билатералних споразума о сарадњи у области водопривреде са Румунијом и Мађарском, као и вођење преговора о новим споразумима о сарадњи на одрживом управљању прекограничним водама са Румунијом, Мађарском и Босном и Херцеговином као и припрема студија и анализа потребних за учешће у преговорима и спровођењу билатералне међународне сарадње. Наведеним средствима је обухваћено и учешће Републике Србије у финансирању Трећег заједничког истраживања Дунава у организацији Међународне комисије за заштиту реке Дунав.

У 2014. години из средстава обезбеђених на економској класификацији 481 – Дотације невладиним организацијама у износу од 2.000.000 динара финансираће се манифестација Дан Дунава и Саве које произилазе из обавезе спровођења Конвенције о сарадњи на заштити и одрживом коришћењу реке Дунава и спровођењу Оквирног споразума за слив реке Саве.

Из средстава обезбеђених на економској класификацији 462 – Дотације међународним организацијама у 2014. години предвиђеним средствима од 27.000.000 динара финансираће се плаћање финансијских контрибуција Републике Србије на име чланства у међународним организацијама, телима и програмима у области вода и то у: Међународној комисији за заштиту реке Дунав – ICPDR и Међународној комисији за слив реке Саве. Послови управљања и вршења стручног надзора над радовима који се финансирају преко пројекта Рехабилитација система за наводњавање и одводњавање WB IDR – пројекта као и радови на надвишењу насипа на реци Тиси финансираће се из средстава обезбеђених на економској класификацији 511 – Зграде и грађевински објекти у износу од 21.654.000 динара.

Учешће средстава Буџетског фонда за воде у финансирању послова који произлазе из међународне сарадње је 100%.

За финансирање послова који произлазе из међународне сарадње, као и за реализацију пренетих обавеза по том основу из 2013. године, планирано је укупно 101.654.000 динара.