ПРОГРАМ
УПРАВЉАЊА ВОДАМА У 2016. ГОДИНИ

У 2016. години изводиће се радови на изградњи и реконструкцији водних објеката за снабдевање водом за пиће и санитарно-хигијенске потребе, постројења за припрему воде за пиће, магистралних цевовода и резервоара са уређајима који им припадају, изградњи и реконструкцији водних објеката за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода и заштиту вода, изградњи, реконструкцији и санацији регулационих и заштитних водних објеката, одржавању водотока, одржавању водних објеката за одводњавање у јавној својини, изградњи водних објеката за заштиту од ерозије и бујица, као и заштитни радови на спречавању и отклањању штетног дејства ерозије и бујица.

Такође, у 2016. години изводиће се радови на спровођењу одбране од поплава од спољних и унутрашњих вода и загушења ледом, испитивању квалитета вода, отклањању хаваријских загађења, истражни радови на извориштима и на заштити изворишта за снабдевање водом, као и послови на изради студија, пројеката и планских докумената и послови који произлазе из међународне сарадње.

Сва средства Буџетског фонда за воде Републике Србије утврђена овим програмом распоређују се по равномерној динамици.

Врста послова од општег интереса, као и износ средстава за те послове дати су у следећој табели:

| Редни број | Послови | Износ средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије (динара) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | укупно за 2016. годину | за финансирање нових послова | за финансирање преузетих обавеза и радова изведених у 2015. години |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Уређење и коришћење вода | 736.000.000 | 736.000.000 | 0 |
| 2. | Заштита вода од загађивања | 62.500.000 | 62.500.000 | 0 |
| 3. | Уређење водотока и заштита од штетног дејства вода | 1.246.833.000 | 1.021.693.670 | 225.139.330 |
| 4. | Планирање и међународна сарадња у области вода | 112.997.000 | 109.597.000 | 3.400.000 |
| УКУПНО: |  | 2.158.330.000 | 1.929.790.670 | 228.539.330 |

Расподела средстава по врстама послова од општег интереса, укључујући и средства за финансирање радова изведених на уређењу водотока и заштити од штетног дејства вода у 2015. години и преузетих обавеза у тој календарској години вршиће се на следећи начин:

1. Уређење и коришћење вода

| Послови | Програмска активност/ Пројекат | Износ средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије (динара) |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Изградња вишенаменске бранe са акумулацијом „Ариље” профил „Сврачково” | 5003 | 483.500.000 |
| 1.2. Изградња вишенаменске бране са акумулацијом „Стубо–Ровни” Ваљево | 5002 | 130.000.000 |
| 1.3. Изградња, реконструкција и израда техничке документације за водне објекте за снабдевање водом за пиће и санитарно-хигијенске потребе, постројења за припрему воде за пиће, магистралне цевоводе и резервоаре са уређајима који им припадају и израда модула | 0002 | 122.500.000 |
| Укупно: |  | 736.000.000 |

а) Изградња вишенаменске бране са акумулацијом „Ариље” профил „Сврачково”

| Послови | укупна вредност пројекта (динара) | година почетка финансирања пројекта | вредност неизмирених обавеза за период од почетка до краја изградње објекта (динара) | проценат физичке и финансијске реализације пројекта закључно са 2015. годином | Износ средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије (динара) |  |  | планирани рок завршетка пројекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016. | 2017. | 2018. |  |
| „Ариље” профил „Сврачково” | 7.366.265.000 | 2010. | 6.241.427.069 | 15,27% | 483.500.000 | 200.000.000 | 200.000.000 | 2025. |

У 2016. години изводиће се радови на изградњи бране са акумулацијом „Ариље” профил „Сврачково” која је, поред приоритетне намене за снабдевање водом за пиће и санитарно-хигијенске потребе становништва и индустрије у општинама Ариље, Пожега, Лучани, Горњи Милановац и граду Чачку, предвиђена и за производњу електричне енергије, оплемењивање малих вода обезбеђењем минималног одрживог протока, побољшање квалитета вода, контролу наноса и ублажавање поплавних таласа. У 2016. години су планирани радови, односно послови на изградњи шахтног прелива и опточног тунела, на санацији клизишта, припремни радови на изградњи привременог градилишног насеља, послови пројектантског надзора и стручног надзора над извођењем радова на изградњи бране са акумулацијом „Ариље” профил „Сврачково”, наставак поступка експропријације земљишта за потребе изградње бране са акумулацијом „Ариље” профил „Сврачково” и др.

Из средстава обезбеђених у оквиру Раздела 23 Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Глава 23.5 Буџетски фонд за воде Републике Србије, Програм 0401 – Интегрално управљање водама, Функција 630 – Водоснабдевање, Пројекат 5003 – Брана са акумулацијом „Ариље” профил „Сврачково”, на Eкономској класификацији:

1) 511 – Зграде и грађевински објекти, у износу од 480.500.000 динара, финансираће се извођење радова на изградњи вишенаменске бране са акумулацијом „Ариље” профил „Сврачково”, вршење стручног и пројектантског надзора и вршење инвеститорских послова код изградње тих водних објеката;

2) 541 – Земљиште, у износу од 3.000.000 динара, финансираће се исплата накнада за експроприсано земљиште и исплата трошкова уписа у јавну евиденцију о непокретностима и правима на њима права јавне својине Републике Србије на земљишту експроприсаном за потребе изградње предње наведене бране са акумулацијом.

Учешће средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије у финансирању изградње вишенаменске бране са акумулацијом „Ариље” профил „Сврачково” је 91,05%.

б) Изградња вишенаменске бране са акумулацијом „Стубо–Ровни” Ваљево

| Послови | укупна вредност пројекта (динара) | година почетка финансирања пројекта | вредност неизмирених обавеза за период од почетка до краја изградње објекта (динара) | проценат физичке и финансијске реализације пројекта закључно са 2015. годином | Износ средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије (динара) |  |  | планирани рок завршетка пројекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016. | 2017. | 2018. |  |
| „Стубо–Ровни” | 8.215.337.000 | 1992. | 421.765.693 | 94,86% | 130.000.000 | 130.000.000 | 130.000.000 | 2019. |

У 2016. години изводиће се радови на изградњи бране са акумулацијом „Стубо–Ровни” Ваљево, чија је намена снабдевање водом за пиће и санитарно-хигијенске потребе становништва и индустрије у општинама Мионица, Лајковац, Лазаревац, Уб и граду Ваљево, обезбеђење минималног одрживог протока у маловођу, побољшање квалитета вода, одбрана од поплава, обезбеђење потребних количина воде за потребе Јавног предузећа „Електропривреда Србије” и др. У 2016. години су планирани радови, односно послови на набавци и монтажи хидромашинске и електро опреме у опточном тунелу, набавци и уградњи дела система осматрања и обавештавања, изградња дела саобраћајница око бране са акумулацијом, извођење радова и израда техничке документације према налогу комисије за технички преглед, вршењу услуга пројектантског надзора, стручног надзора и вршењу инвеститорских послова над извођењем радова на изградњи бране са акумулацијом „Стубо–Ровни” Ваљево, као и исплата трошкова уписа у јавну евиденцију о непокретностима и правима на њима права јавне својине Републике Србије на земљишту експроприсаном на простору будуће бране са акумулацијом „Стубо–Ровни” Ваљево и др.

Из средстава обезбеђених у оквиру Раздела 23 Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Глава 23.5 Буџетски фонд за воде Републике Србије, Програм 0401 – Интегрално управљање водама, Функција 630 – Водоснабдевање, Пројекат 5002 – Брана са акумулацијом „Стубо–Ровни” Ваљево, на Eкономској класификацији:

1) 511 – Зграде и грађевински објекти, у износу од 126.700.000 динара, финансираће се извођење радова на изградњи вишенаменске бране са акумулацијом „Стубо–Ровни” Ваљево, израда техничке документације према налогу комисије за технички преглед, вршење услуга пројектантског надзора, вршење стручног и пројектантског надзора, вршење инвеститорских послова код изградње тих водних објеката и трошкови комисије за технички преглед вишенаменске бране са акумулацијом „Стубо–Ровни” Ваљево;

2) 541 – Земљиште, у износу од 3.300.000 динара, финансираће се исплата трошкова уписа у јавну евиденцију о непокретностима и правима на њима права јавне својине Републике Србије на земљишту експроприсаном за потребе изградње предње наведене бране са акумулацијом.

Учешће средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије у финансирању изградње вишенаменске бране са акумулацијом „Стубо–Ровни” Ваљево је 100%.

в) Изградња, реконструкција и израда техничке документације за водне објекте за снабдевање водом за пиће и санитарно-хигијенске потребе, постројења за припрему воде за пиће, магистралне цевоводе и резервоаре са уређајима који им припадају и модула

| Послови | Износ средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије (динара) |
| --- | --- |
| 1. Изградња и реконструкција водних објеката за снабдевање водом за пиће и санитарно-хигијенске потребе, постројења за припрему воде за пиће, магистралних цевовода и резервоара са уређајима који им припадају, истражни радови на изворишту, као и радови на заштити изворишта за снабдевање водом | 105.000.000 |
| 2. Израда техничке документације | 10.500.000 |
| 3. Израда модула водоснабдевања | 7.000.000 |
| Укупно: | 122.500.000 |

У 2016. години изводиће се:

1) радови на изградњи и реконструкцији водних објеката за снабдевање водом за пиће и санитарно-хигијенске потребе, постројења за припрему воде за пиће, магистралних цевовода и резервоара са уређајима који им припадају следећих регионалних система за снабдевање водом:

(1) Горње-јужноморавски регионални систем водоснабдевања: Пчињски подсистем: општина Бујановац и град Врање са акумулације „Првонек”; општине Бујановац, Прешево, Трговиште са акумулације на реци Пчињи, Подсистем Власинско језеро: општине Владичин Хан, Сурдулица и Босилеград,

(2) Доње-јужноморавски регионални систем водоснабдевања: Власински подсистем: општине Власотинце, Бабушница, Црна Трава; Јабланички подсистем: град Лесковац „Барје”, општине Дољевац и Бојник „Брестовац”; Лебане и Медвеђа „Кључ”, Топлички подсистем: део града Ниша, општине Дољевац, Мерошина, Житорађа, Прокупље, Блаце и Куршумлија „Селова”; Нишавски подсистем: град Ниш, општине Гаџин Хан, Мерошина, Бела Паланка, Пирот, Димитровград, акумулација „Завој” подземне воде „Медијана”; Моравички подсистем: општине Соко Бања, Алексинац и Ражањ акумулација „Бован”,

(3) Западноморавско-рзавски регионални систем водоснабдевања: Подсистем „Увац”: општине Нова Варош, Прибој, Пријепоље, Сјеница: акумулација „Сјеница” и акумулација „Увац”; Подсистем „Врутци”: град Ужице, општине Чајетина, Бајина Башта, акумулација „Врутци” и акумулација „Златибор”; Подсистем „Рзав”: прва фаза „Ариље”, општине Пожега, Лучани, Ариље и Горњи Милановац и град Чачак са акумулације „Ариље” на профилу „Сврачково”, друга фаза: општине Косјерић, Лајковац, Љиг, Уб и град Београд, акумулација „Роге” и акумулација „Орловача”,

(4) Ибарско-шумадијски регионални систем водоснабдевања: градови Краљево, Крагујевац, општине Врњачка Бања, Трстеник, Кнић, Баточина, Рача, Топола, Аранђеловац, акумулација „Гружа”, акумулација „Лопатница”, општине Рашка и Тутин и град Нови Пазар,

(5) Расинско-поморавски регионални систем водоснабдевања: општине Крушевац, Александровац, Варварин, Ћићевац, Параћин, Ћуприја, део општине Ражањ, град Јагодина акумулација „Ћелије”, општине Деспотовац, Свилајнац, река Црница и река Ресава,

(6) Тимочки регионални систем водоснабдевања: град Зајечар, општине Бор, Бољевац, Неготин и Књажевац, акумулација „Грлиште” и акумулација „Боговина”,

(7) Млавско-моравски регионални систем водоснабдевања: општине Петровац на Млави, Мало Црниће, Жабари, Велика Плана, Смедеревска Паланка, Велико Градиште, Голубац, Кучево и Мајданпек, градови Пожаревац и Смедерево подземне воде „Годомин”, подземне воде „Шалинац”, подземне воде „Петка”, акумулација реке Млава и акумулација реке Пек,

(8) Колубарски регионални систем водоснабдевања: град Ваљево, општине Мионица, Лајковац, Лазаревац, Уб акумулација „Ровни” (друга фаза: акумулације „Увац–Рзав”),

(9) Савско-београдски регионални систем водоснабдевања: град Београд (градске општине Чукарица, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски венац, Стари град, Вождовац, Врачар, Земун, Звездара, Барајево, Гроцка, Младеновац, Обреновац, Сопот и Сурчин), подземне воде Саве, речне воде Саве, речне воде Дунава, подземне воде и речне воде Дрине, подземне воде „Шалинац–Годомин” и речне воде „Увац–Рзав”,

(10) Мачвански регионални систем водоснабдевања: град Шабац, општине Богатић, Лозница, Мали Зворник, Осечина, Љубовија, Владимирци, Коцељева, подземне воде „Бадовинци–Дрина”, подземне воде „Јарак–Сава” и акумулација реке Љубовиђа;

2) радови на изградњи и реконструкцији водних објеката из става 1. тачка 1) овог пододељка за потребе снабдевања водом насеља која се не могу укључити у регионалне системе водоснабдевања, и то насеља у општинама Ивањица, Бајина Башта, Деспотовац, Крупањ, Свилајнац, Рековац, Брус, Сврљиг, Кладово, Жагубица, Доњи Милановац, Књажевац и Љубовија;

3) истражни радови на изворишту, као и радови на заштити изворишта за снабдевање водом.

Осим радова из става 1. овог пододељка, у 2016. години вршиће се и израда техничке документације за водне објекте за снабдевање водом за пиће и санитарно-хигијенске потребе, постројења за припрему воде за пиће, магистралне цевоводе и резервоаре са уређајима који им припадају, као и израда модула водоснабдевања, интегралног дела Водног информационог система, који обухвата прикупљање и обраду података о извориштима за снабдевање водом за пиће и мерењима, као и о бранама са акумулацијама и контролу тих података.

Учешће средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије у финансирању послова из ст. 1. и 2. овог пододељка је, и то:

1) 50% за радове на изградњи, односно реконструкцији водних објеката из става 1. тач. 1) и 2) овог пододељка;

2) 50% за истражне радове на изворишту, као и радове на заштити изворишта за снабдевање водом;

3) 50% за израду техничке документације за потребе изградње и реконструкције водних објеката из области снабдевања водом на територији јединица локалне самоуправе;

4) 100% за израду модула водоснабдевања.

Из средстава обезбеђених у оквиру Раздела 23 Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Глава 23.5 Буџетски фонд за воде Републике Србије, Програм 0401 – Интегрално управљање водама, Функција 630 – Водоснабдевање, Програмска активност 0002 – Уређење и коришћење вода, на Eкономској класификацији:

1) 511 – Зграде и грађевински објекти, у износу од 115.500.000 динара, финансираће се изградња и реконструкција водних објеката за снабдевање водом за пиће и санитарно-хигијенске потребе, постројења за припрему воде за пиће, магистралних цевовода и резервоара са уређајима који им припадају из става 1. тач. 1) и 2) овог пододељка, као и израда техничке документације за те водне објекте;

2) 424 – Специјализоване услуге, у износу од 7.000.000 динара, финансираће се израда модула водоснабдевања.

2. Заштита вода од загађивања

| Послови | Програмска активност/ Пројекат | Износ средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије (динара) |
| --- | --- | --- |
| 1. Изградња линије муља на постројењу за пречишћавање отпадних вода града Шапца | 5007 | 27.000.000 |
| 2. Изградња и реконструкција водних објеката за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода и заштиту вода, спровођење мера при хаваријским загађењима, контрола квалитета вода и израда модула за заштиту вода од загађивања | 0003 | 35.500.000 |
| Укупно: |  | 62.500.000 |

а) Изградња линије муља на постројењу за пречишћавање отпадних вода града Шапца

У 2016. години изводиће се радови на изградњи линије муља на постројењу за пречишћавање отпадних вода града Шапца. Укупна вредност пројекта, година почетка финансирања пројекта, износ средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије, као и планирани рок завршетка пројекта дати су у следећој табели:

| Пројекат | укупна вредност пројекта (динара) | година почетка финансирања | Износ средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије за 2016. годину (динара) | Износ средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије за 2017. годину (динара) | планирани рок завршетка пројекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изградња линије муља на постројењу за пречишћавање отпадних вода града Шапца | 264.000.000 | 2016. | 27.000.000 | 105.000.000 | 2017. |

Учешће средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије у финансирању радова из става 1. овог пододељка износи 50%, а предметни радови финансираће се из средстава обезбеђених у оквиру Раздела 23 Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Глава 23.5 Буџетски фонд за воде Републике Србије, Програм 0401 – Интегрално управљање водама, Функција 630 – Водоснабдевање, Пројекат 5007 – Изградњa линије муља на постројењу за пречишћавање отпадних вода града Шапца, на Eкономској класификацији 511 – Зграде и грађевински објекти.

б) Изградња и реконструкција водних објеката за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода и заштиту вода, спровођење мера при хаваријским загађењима, контрола квалитета вода и израда модула

| Послови | Износ средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије (динара) |
| --- | --- |
| 1. Изградња и реконструкција водних објеката за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода и заштиту вода | 20.000.000 |
| 2. Спровођење мера при хаваријским загађењима | 5.100.000 |
| 3. Контрола квалитета вода | 400.000 |
| 4. Израда модула за заштиту вода од загађивања | 10.000.000 |
| Укупно: | 35.500.000 |

У 2016. години изводиће се радови на изградњи и реконструкцији водних објеката за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода, и то: главних колектора, постројења за пречишћавање отпадних вода и колектора пречишћених вода.

Такође, у 2016. години изводиће се радови на отклањању хаваријских загађења вода, праћењу таласа загађења, контроли квалитета вода у зони изворишта првог ранга, изворских вода и подземних вода, које се користе или су планиране да се користе за снабдевање водом, као и послови на изради модула за заштиту вода од загађивања, интегралног дела Водног информационог система, који обухватају прикупљање и обраду података о индустријским и комуналним системима, постројењима за пречишћавање отпадних вода, као и мерење емисије загађења.

Учешће средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије у финансирању послова из ст. 1. и 2. овог пододељка је, и то:

1) 50% за радове на изградњи и реконструкцију водних објеката из става 1. овог пододељка;

2) 100% за радове, односно послове на отклањању хаваријског загађења, на контроли квалитета вода и на изради модула за заштиту вода од загађивања.

Из средстава обезбеђених у оквиру Раздела 23 Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Глава 23.5 Буџетски фонд за воде Републике Србије, Програм 0401 – Интегрално управљање водама, Функција 630 – Водоснабдевање, Програмска активност 0003 – Заштита вода од загађивања, на Економској класификацији:

1) 511 – Зграде и грађевински објекти, у износу од 20.000.000 динара, финансираће се извођење радова на изградњи и реконструкцији водних објеката за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода;

2) 424 – Специјализоване услуге, у износу од 14.900.000 динара, финансираће се отклањање последица хаваријских загађења вода, праћење таласа загађења вода, контрола квалитета вода у зони изворишта првог ранга, изворских вода и подземних вода, као и послови на изради модула за заштиту вода од загађивања;

3) 512 – Машине и опрема, у износу од 600.000 динара, финансираће се набавка опреме за одржавање заштитне пливајуће завесе.

3. Уређење водотока и заштита од штетног дејства вода

| Послови |  | Програмска активност/ Пројекат | Износ средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије (динара) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. Уређење водотока и заштита од штетног дејства вода |  | 0004 | 1.246.833.000 |
| 3.1. Одржавање водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотока |  |  | 533.320.321 |
|  | 3.1.1. Редовно одржавање |  | 503.320.321 |
|  | – радови изведени у 2015. години |  | 1.432.860 |
|  | – нови радови у 2016. години |  | 501.887.461 |
|  | 3.1.2. Инвестиционо одржавање |  | 30.000.000 |
| 3.2. Одржавање водних објеката за одводњавање |  |  | 223.251.811 |
|  | 3.2.1. Редовно одржавање |  | 214.071.811 |
|  | – радови изведени у 2015. години |  | 14.622.366 |
|  | – нови радови у 2016. години |  | 199.449.445 |
|  | 3.2.2. Инвестиционо одржавање |  | 9.180.000 |
| 3.3. Изградња и реконструкција водних објеката за уређење водотока и водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица |  |  | 34.000.000 |
| 3.4. Санација водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и водних објеката за одводњавање |  |  | 55.000.000 |
|  | – радови изведени у 2015. години |  | 38.053.155 |
|  | – нови радови у 2016. години |  | 16.946.845 |
| 3.5. Спровођење одбрана од поплава од спољних и унутрашњих вода и загушења ледом |  |  | 203.760.868 |
|  | – радови изведени у 2015. години |  | 171.030.949 |
|  | – нови радови у 2016. години |  | 32.729.919 |
| 3.6. Извођење заштитних радова – биолошки и биотехнички радови |  |  | 17.000.000 |
| 3.7. Вршење стручног надзора над извођењем радова на уређењу водотока и заштити од штетног дејства вода на водном подручју Београд |  |  | 500.000 |
| 3.8 | Пројектно планирање |  | 180.000.000 |
|  | 3.8.1. Израда техничке документације |  | 20.000.000 |
|  | 3.8.2. Активности на унапређењу уређења водотока и заштите од штетног дејства вода |  | 160.000.000 |

Одржавање водних објеката за уређење водотока, за заштиту од поплава, ерозије и бујица и водних објеката за одводњавање обухвата радове на одржавању водних објеката који су наведени у акту којим се утврђује оперативни план за одбрану од поплава за текућу годину, као и других изграђених водних објеката, у складу са прописаним нормативима за одржавање, а ради постизања њихове функционалне спремности и сигурности.

Одржавање водотока обухвата радове у кориту за велику воду, и то на деоницама водотока који су наведени у акту којим се утврђује оперативни план за одбрану од поплава за текућу годину, осталим водама I реда и у зонама ушћа на водама II реда, ради повећања или одржавања потребног капацитета протицајног профила, односно ради побољшања режима течења великих вода.

За редовно одржавање водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и за редовно одржавање водотока планирано је 503.320.321 динар, и то 1.432.860 динара за финансирање радова изведених на редовном одржавању тих објеката у 2015. години, а износ од 501.887.461 динар за финансирање нових радова на редовном одржавању тих објеката у 2016. години.

За инвестиционо одржавање водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица планирано је 30.000.000 динара.

У 2016. години изводиће се радови на редовном и инвестиционом одржавању водних објеката за одводњавање, ради побољшања услова и ефикасности рада тих објеката, као и послови управљања тим објектима. Приоритет у финансирању имаће радови на одржавању основне каналске мреже за одводњавање у јавној својини, ради повећања укупне дужине канала у функцији, као и радови на одржавању главних црпних станица који су витални делови система за одводњавање.

За редовно одржавање водних објеката за одводњавање планирано је 214.071.811 динара, и то 14.622.366 динара за финансирање радова изведених на редовном одржавању тих објеката у 2015. години, а износ од 199.449.445 динара за финансирање нових радова на редовном одржавању тих објеката у 2016. години.

За инвестиционо одржавање тих објеката планирано је 9.180.000 динара.

За финансирање изградње нових и реконструкције постојећих водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица, ради повећања обима и степена заштите брањених подручја од поплава, планирано је укупно 34.000.000 динара.

За финансирање санације водних објеката који су наведени у акту којим се утврђује оперативни план за одбрану од поплава за текућу годину, и то водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и водних објеката за одводњавање, ради обезбеђивања спремности и функционалне сигурности тих објеката, планирано је 55.000.000 динара, и то 38.053.155 динара за финансирање радова изведених на санацији наведених објеката у 2015. години, а износ од 16.946.845 динара за финансирање нових радова на санацији наведених објеката у 2016. години.

Спровођење одбране од поплава од спољних и унутрашњих вода и загушења ледом, обухвата спровођење мера и радова током одбране од поплава, извођење хитних интервентних радова током одбране од поплава и хитних интервентних радова ради отклањања последица поплава по престанку одбране од поплава, као и набавку опреме, алата и материјала потребног за спровођење одбране од поплава.

Укупна средства за одбрану од поплава од спољних и унутрашњих вода и загушења ледом износе 203.760.868 динара, и то износ од 171.030.949 динара за финансирање радова изведених на спровођењу одбране од поплава у 2015. години, а износ од 32.729.919 динара за финансирање нових радова на спровођењу одбране од поплава у 2016. години.

Заштитни радови на спречавању и отклањању штетног дејства ерозије и бујица обухватају биолошке и биотехничке радове. Приоритет у финансирању имају заштитни радови којима се спречавају штетна дејства ерозије и бујица на изграђене водне објекте, првенствено бране са акумулацијама.

За финансирање извођења заштитних радова планирано је 17.000.000 динара.

За финансирање вршења стручног надзора над извођењем радова на уређењу водотока и заштити од штетног дејства вода на водном подручју Београд планирано је 500.000 динара.

За финансирање израде техничке документације за потребе изградње и реконструкције регулационих и заштитних водних објеката и прибављања употребне дозволе, коришћења и одржавања тих објеката, као и за финансирање активности на унапређењу уређења водотока и заштите од штетног дејства вода – иновирање документације за одбрану од поплава, вођење катастара регулационих и заштитних водних објеката, припрему планова управљања ризицима од поплава за водна подручја, учешће у изради карата угрожености, карата ризика од поплава и оперативних планова за одбрану од поплава и др. планирано је 180.000.000 динара.

Учешће средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије у финансирању послова уређења водотока и заштите од штетног дејства вода је 100%.

Из средстава обезбеђених у оквиру Раздела 23 Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Глава 23.5 Буџетски фонд за воде Републике Србије, Програм 0401 – Интегрално управљање водама, Функција 630 – Водоснабдевање, Програмска активност 0004 – Уређење водотока и заштита од штетног дејства вода, на Економској класификацији:

1) 424 – Специјализоване услуге, у износу од 170.000.000 динара, финансираће се активности на унапређењу уређења водотока и заштите од штетног дејства вода, као и вршење услуга ледоломаца на одбрани од леда;

2) 511 – Зграде и грађевински објекти, у износу од 1.076.833.000 динара, финансираће се преостали послови на уређењу водотока и заштити од штетног дејства вода.

4. Планирање и међународна сарадња у области вода

| Послови |  | Програмска активност/ Пројекат | Износ средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије (динара) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. Планирање и међународна сарадња у области вода |  | 0005 | 112.997.000 |
| 4.1. Планирање у области вода |  |  | 38.092.000 |
|  | – преузете обавезе у 2015. години |  | 3.400.000 |
|  | – нови послови у 2016. години |  | 34.692.000 |
| 4.2. Међународна сарадња у области вода |  |  | 74.905.000 |

а) Планирање у области вода

Из средстава обезбеђених у оквиру Раздела 23 Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Глава 23.5 Буџетски фонд за воде Републике Србије, Програм 0401 – Интегрално управљање водама, Функција 630 – Водоснабдевање, Програмска активност 0005 – Планирање и међународна сарадња у области вода, на Економској класификацији:

1) 424 – Специјализоване услуге, у износу од 36.992.000 динара, финансираће се израда планова управљања водама, просторних планова подручја посебне намене, студија и пројеката од значаја за област управљања водама, припрема стручних елемената за потребе дефинисања преговарачке позиције за поглавље 27. везано за директиве Европске уније у области вода, као и вршење стратешке процене утицаја Плана заштите вода од загађивања на животну средину, као и преузетих обавеза по том основу у 2015. години у износу од 3.400.000 динара;

2) 481 – Дотације невладиним организацијама, у износу од 1.100.000 динара, финансираће се образовни пројекти, монографије и стручни часописи од значаја за водопривреду, као и конференције и стручна саветовања из области уређења и коришћења вода, заштите вода од загађивања, заштите од штетног дејства вода и др.

Учешће средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије у финансирању послова на изради планова управљања водама, просторних планова подручја посебне намене, студија и пројеката од значаја за област управљања водама, стратешких процена утицаја на животну средину и за припрему стручних елемената за потребе дефинисања преговарачке позиције за поглавље 27. је 100%.

За финансирање послова на изради планова управљања водама, просторних планова подручја посебне намене, студија и пројеката од значаја за област управљања водама, вршења стратешких процена утицаја на животну средину, припреме стручних елемената за потребе дефинисања преговарачке позиције за поглавље 27, образовних пројеката, стручних часописа од значаја за водопривреду, конференција и стручних саветовања из области уређења и коришћења вода, заштите вода од загађивања, заштите од штетног дејства вода и др., укључујући и средства за финансирање преузетих обавеза по том основу у 2015. години у износу од 3.400.000 динара, планирано је 38.092.000 динара.

б) Међународна сарадња у области вода

Међународна сарадња у области вода обухвата две основне категорије: билатералну и мултилатералну сарадњу.

У оквиру билатералне сарадње у 2016. години наставиће се досадашња сарадња са Мађарском и Румунијом, укључујући и преговарање о новим споразумима о сарадњи. Планира се и успостављање сарадње са Републиком Хрватском и Босном и Херцеговином. Из предњих разлога израђена је неопходна документација (техничко/правна) за припрему и закључивање нових споразума о сарадњи са Румунијом, Републиком Хрватском и Босном и Херцеговином.

Планирана мултилатерална сарадња реализоваће се кроз активности у оквиру спровођења Закона о потврђивању Конвенције о заштити и коришћењу прекограничних водотокова и међународних језера и Амандмана на чл. 25. и 26. Конвенције о заштити и коришћењу прекограничних водотокова и међународних језера („Службени гласник РС – Међународни уговори”, број 1/10), наставак активног учешћа на: спровођењу Закона о потврђивању Конвенције о сарадњи на заштити и одрживом коришћењу реке Дунав („Службени лист СРЈ – Међународни уговори”, број 2/03) (обавезе у оквиру рада у Међународној комисији за заштиту реке Дунав), реализацији пројекта „Дунавска кутија”, спровођењу Закона о ратификацији Оквирног споразума о сливу реке Саве, Протокола о режиму пловидбе уз Оквирни споразум о сливу реке Саве и Споразума о изменама Оквирног споразума о сливу реке Саве и Протокола о режиму пловидбе уз Оквирни споразум о сливу реке Саве („Службени лист СЦГ – Међународни уговори”, број 12/04) – обавезе у оквиру рада у Међународној комисији за слив реке Саве, реализацији активности у Међународној мрежи организација на сливовима, реализацији регионалних пројеката за прекограничне сливове, реализацији других активности међународне сарадње у области вода, као и учешће у припреми и реализацији пројеката финансираних од стране међународне заједнице.

У 2016. години неопходно је наставити процес повезивања мултилатералне и билатералне сарадње у складу са препорукама Европске директиве у области политике вода EU WFD/2000/60/EC, Директиве 2007/60 ЕС о процени и управљању ризицима од поплава и другим директивама Европске уније у области вода.

Средства намењена за међународну сарадњу користиће се за реализацију пројеката потребних за извршавање обавеза у међународној сарадњи, рад у међудржавним комисијама за сарадњу у области вода, за извршавање послова на хидрометријским мерењима и праћењу стања квалитета вода на прекограничним водотоцима, за извршавање послова испитивања и мерења радиоактивности екосистема реке Дунав у оквиру билатералне водопривредне сарадње са суседним државама, за студијско истраживачке радове у области међународне сарадње и за активности које претходно нису поменуте, а за које налог изда надлежни државни орган.

Из средстава обезбеђених у оквиру Раздела 23 Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Глава 23.5 Буџетски фонд за воде Републике Србије, Програм 0401 – Интегрално управљање водама, Функција 630 – Водоснабдевање, Програмска активност 0005 – Планирање и међународна сарадња у области вода, на Економској класификацији:

1) 424 – Специјализоване услуге, у износу од 45.500.000 динара, финансираће се активности које се односе на учешће у раду Међународне комисије за заштиту реке Дунав и њених тела, Међународне комисије за слив реке Саве, активности у оквиру UNECE Конвенције о заштити и употреби прекограничних вода и међународних језера и њених тела, као и припрему студија и анализа потребних за учешће у спровођењу мултилатералне међународне сарадње. Такође, из ових средстава финансираће се и активности на спровођењу билатералних споразума о сарадњи у области водопривреде са Румунијом и Мађарском, као и вођење преговора о новим споразумима о сарадњи на одрживом управљању прекограничним водама са Румунијом, Републиком Хрватском и Босном и Херцеговином, као и припрема студија и анализа потребних за учешће у преговорима и спровођењу билатералне међународне сарадње;

2) 481 – Дотације невладиним организацијама, у износу од 1.300.000 динара, финансираће се манифестација Дан Дунава и Саве које произилазе из обавезе спровођења Конвенције о сарадњи на заштити и одрживом коришћењу реке Дунава и спровођењу Оквирног споразума за слив реке Саве;

3) 462 – Дотације међународним организацијама, у износу од 28.105.000 динара, финансираће се исплата финансијских контрибуција Републике Србије на име чланства у међународним организацијама, телима и програмима у области вода, и то у Међународној комисији за заштиту реке Дунав – ICPDR и Међународној комисији за слив реке Саве.

Учешће средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије у финансирању послова који произлазе из међународне сарадње у области вода је 100%.