| ЕСАП – Акциони план управљања заштитом животне и друштвене средине |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задатак/Мера/Акција | Сврха и објашњење задатка/мере/акције | Извор | Одговорно лице | Мера успеха | Рок |
| Испуњење свих Мера заштите наведених у Студији о процени утицаја на животну средину за поддеонице 1, 2 и 3 за предметни Пројекат „Дунавска магистрала” (Поглавље 8 Студије о процени утицаја на животну средину) | Мере описане у Поглављу 8 Студије о процени утицаја на животну средину спадају у категорију законских обавеза за инвеститора и такође покривају све главне захтеве МИГА стандарда учинка за ову врсту пројеката. У Поглављу 8 описане су мере у случају удеса, планови и техничка решења у току изградње и експлоатације (Мере заштите ваздуха, земљишта, вода, флоре, фауне и споменика културе) и Опште мере заштите животне средине. У овом поглављу дат је детаљан преглед потребних мера и радњи – све те мере и радње су неопходне како би се очувало животно и друштвено окружење. Од инвеститора се очекује да поштује све мере и захтеве наведене у поглављу 8 | Студија о процени утицаја на животну средину | Инвеститор | Позитивни извештаји инспекцијског надзора и позитиван ЕСГ мониторинг интерних стручњака Банке или ангажованих консултанта | У складу са роковима наведеним за различите мере у Студији о процени утицаја на животну средину |

| ЕСАП – Акциони план управљања заштитом животне и друштвене средине |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задатак/Мера/Акција | Сврха и објашњење задатка/мере/акције | Извор | Одговорно лице | Мера успеха | Рок |
| Испуњење свих мера Праћења утицаја пројекта и свих мера предвиђених у Програму мерења наведених у Студији о процени утицаја на животну средину зa поддеонице 1, 2 и 3 за предметни Пројекат „Дунавска магистрала” (Поглавље 9 Студије о процени утицаја на животну средину) | У Поглављу 9 Студије о процени утицаја на животну средину објашњава се и мери тренутно стање животне средине, а затим се идентификују фактори и параметри које треба пратити у будућности. Елементи које треба пратити укључују квалитет воде, ваздуха, земљишта, буку итд. Поред тога, у Поглављу 9 дат је детаљан Програм мерења у коме се идентификују који параметри, на ком месту и у које време се прате. Све параметре наведене у Програму Инвеститор обавезно прати на начин и у време наведено у Програму. | Студија о процени утицаја на животну средину | Инвеститор | Позитивни извештаји инспекцијског надзора и позитиван ЕСГ мониторинг интерних стручњака Банке или ангажованих консултанта | У складу са роковима наведеним за различите мере у Студији о процени утицаја на животну средину |
| Достављање Извештаја Нултог стања у складу са ставом и захтевима из Поглавља 9 Студије о процени утицаја на животну средину | За правилно управљање и процену будућег утицаја Пројекта, потребно је обезбедити тренутно стање или Нулти извештај. На основу тог извештаја могу се упоредити и анализирати сва друга будућа мерења дата у Програму мерења. | Студија о процени утицаја на животну средину | Инвеститор | Достављен Нулти извештај | У складу са роковима наведеним у Студији о процени утицаја на животну средину али пре почетка изградње |
| Достављање резултата мерења параметара из Програма мерења (Поглавље 9 Студије о процени утицаја на животну средину) | Нулти извештај треба доставити у складу са препоруком и роковима наведеним у Студији о процени утицаја на животну средину | Студија о процени утицаја на животну средину | Инвеститор | Достављен Извештај o еколошким и друштвеним параметрима који се мере како је предвиђено у Студији о процени утицаја на животну средину | Једном годишње или у складу са роковима који су предвиђени Студијом о процени утицаја на животну средину |

| ЕСАП – Акциони план управљања заштитом животне и друштвене средине |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задатак/Мера/Акција | Сврха и објашњење задатка/мере/акције | Извор | Одговорно лице | Мера успеха | Рок |
| Извештај о спроведеном поступку Експропријације | Како овај пројекат обухвата експропријацију земљишта и објеката, од инвеститора се очекује да цео процес експропријације буде у складу са свим правно обавезујућим условима који регулишу област експропријације. У складу са тим, од инвеститора се очекује да на крају процеса експропријације пружи детаљне информације и извештај у вези са експропријацијом. Извештај треба да садржи број земљишних парцела, број објеката (укључујући податке о врсти објекта: на пример кућа, пословни простор, колиба...) за које је одрађена експропријација. Такође, извештај треба да садржи број жалби које су поднете у поступку експропријације, заједно са објашњењем природе притужби и начина на који је притужба решена. Неопходно је укључити и информације да ли је експропријација довела до пресељења људи и ако јесте, како је вођено пресељење. | МИГА Стандард Учинка 5 | Инвеститор | Извештај о Експропријацији достављен Банци | По завршетку целокупног процеса Експропријације |
| Спровођење корективних мера у случају неусаглашености са захтевима или очекивањима наведених у Студији о процени утицаја на животну средину | У случају да се током редовних поступака праћења утврди неусаглашеност са Студијом или националном регулативом, Инвеститор је дужан да предузме све потребне корективне мере прописане националним законодавством како би усаглашеност била испуњена и сви параметри који се мере били у оквиру законом обавезујућих граница. | Студија о процени утицаја на животну средину | Инвеститор | Извештај достављен Банци да су предузете корективне мере са описом корективних мера. | У што краћем могућем року, након што је неусаглашеност примећена |